	表一

	工程建设项目并联办理部门工作责任清单

	申报阶段
	序号
	阶段应办结事项
	审批人员工作职责
	帮代办中心工作职责
	电子监察员工作职责

	第一阶段（立项用地规划许可阶段）
	#1
	政府投资项目建议书审批
	发改委综窗口告知建设单位并发放“并联申报清单及操作指南”。其他事项审批部门限时办理，并建立台账备查（下同）。
	1、协助建设单位填报指南签字复印后送至电子监察员；
2、协助建设单位通过中介超市选取中介服务机构。
	核查报建应并联事项明细，督查审批部门并联网上办理实效。

	
	*#2
	政府投资项目可行性研究报告审批
	
	
	

	
	*3
	企业投资项目核准
	
	
	

	
	*4
	企业投资项目备案
	
	
	

	
	5
	建设项目用地预审与选址意见书
	
	
	

	
	*6
	建设用地规划许可证核发
	
	
	

	第二阶段（工程建设许可阶段）
	*1
	修建性详细规划、总平面图、建设工程设计方案审查、审批
	资规综窗受理后将项目名称通知电子监察员核查项目报建情况。
	根据电子监察员的一次性告知单，通知建设单位并协助其进行并联申报。
	接收项目信息，核实项目申报情况并勾选后签字。统计建设单位未完成事项，一次性告知帮代办中心。

	
	*2
	建设工程规划类许可证核发
	
	
	

	
	3
	新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批 
	
	
	

	
	4
	建设项目安全设施设计审查
	
	
	

	
	5
	应建防空地下室的民用建筑项目报建审批或防空地下室易地建设审批
	
	
	

	
	6
	城市地下空间开发利用中人民防空事项审批
	
	
	

	第三阶段（施工许可阶段）
	1
	雷电防护装置设计审核（特定项目） 
	住建综窗受理后将项目名称通知电子监察员核查项目报建情况。
	根据电子监察员的一次性告知单，通知建设单位并协助其进行并联申报。
	接收项目信息，核实项目申报情况并勾选后签字。统计建设单位未完成事项，一次性告知建设单位、帮代办中心及审批部门。

	
	2
	市政设施建设类审批
	
	
	

	
	*3
	工程建设涉及城市绿地、树木审批 
	
	
	

	
	4
	因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核
	
	
	

	
	5
	施工图设计文件审查（多图联审，含消防、人防等）
	
	
	

	
	*6
	建设工程质量安全监督手续办理并核发建筑工程施工许可证
	
	
	

	
	*7
	人防工程质量监督手续
	
	
	

	
	8
	招标上限值评审 
	
	
	

	第四阶段（竣工验收阶段）
	1
	规划核实和土地核验 
	
	
	

	
	2
	人防工程竣工验收备案
	
	
	

	
	3
	涉及国家安全事项的建设项目验收
	
	
	

	
	4
	雷电防护装置竣工验收 
	
	
	

	
	5
	建设工程消防验收或备案
	
	
	

	
	6
	建设工程城建档案验收
	
	
	

	
	7
	建设工程竣工验收备案
	
	
	

	
	8
	城镇排水与污水处理设施竣工验收备案 
	
	
	

	
	9
	燃气设施建设工程竣工验收备案
	
	
	

	
	10
	市政公用设施接入
	
	
	













































	序号
	可并联申报事项
	完成环节

	1
	建设项目压覆重要矿产资源审批
	
立项用地规划许可阶段可并联或并行办理其他事项

	2
	风景名胜区内建设活动审批
	

	3
	建设项目使用林地（含临时使用）及在森林和野生动物类型自然保护区  或森林公园建设审批（核)
	

	4
	新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批
	工程建设阶段可并联或并行办理其他事项

	5
	应建防控地下室的民用建筑项目报建审批
	

	6
	城市地下空间开发利用人防工程报建审批
	

	7
	政府投资项目初步设计审批
	

立项用地规划许可阶段、工程建设阶段可并联或并行办理其他事项

	8
	政府投资项目初步设计概算审批
	

	9
	筹备设立（含扩建、异地重建）宗教活动场所以及宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批
	

	10
	涉及国家安全事项的建设项目审批
	

	11
	超限高层建筑工程抗震设防审批
	

	12
	危险化学品建设项目安全条件审查
	

	13
	雷电防护装置设计审核
	
施工许可阶段可并联或并行办理其他事项

	14
	市政设施建设类审批
	

	15
	工程建设设计城市绿地、树木审批
	

	16
	因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施
	

	
17
	
建设项目安全设施设计审查
	工程建设阶段、施工许可阶段可并联或并行办理其他事项

	18
	航道通航条件影响评价审核
	


立项用地规划许可阶段、工程建设阶段、施工许可阶段可并联或并行办理其他事项

	19
	建设项目环境影响评价审批
	

	20
	取水许可审批
	

	21
	洪水影响评价审批
	

	22
	跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线（道）、电缆等设施审批
	

	23
	医疗机构放射诊疗建设项目职业病危害预评价报告审核
	

	24
	建设工程文物保护和考古许可
	

	25
	占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批
	

	26
	生产建设项目水土保持方案审批
	

	27
	节能审查
	

	28
	雷电防护装置竣工验收
	
第四阶段可并联或并行办理其他事项

	29
	涉及国家安全事项的建设项目审批
	

	30
	城镇排水与污水处理设施竣工验收备案
	

	31
	燃气设施建设工程竣工验收备案
	

	32
	市政公用设施接入
	







	表二

	工程建设项目并联办理清单及操作指南

	项目名称：                              报建员及电话：                         发放人：

	¨政府投资建设项目（城市基础设施-线性工程类）（类型一）
¨政府投资建设项目（城市基础设施-非线性工程类）（类型二）
¨政府投资工程建设总承包项目（类型三）
¨城乡污水处理设施建设项目（类型四）
¨城镇老旧小区改造建设项目（不涉及用地审批等）（类型五）
¨政府投资建设的简易既有建筑装饰装修项目（类型六）
¨社会投资建设的房屋建筑和城市基础设施工程项目（工业投资项目除外）（类型七）
¨工业投资和中小型社会投资建设的房屋建筑项目（类型八）
¨社会投资建设的简易低风险工业厂房项目（类型九）
¨实习区域评估的带方案出让土地的社会投资房屋建筑项目（类型十）
¨社会投资建设的简易既有建筑装饰装修项目（类型十一）
¨流程定制化房屋建筑和城市基础设施工程项目（类型十二）
¨其它类房屋建筑和城市基础设施工程项目（类型十三）
	符合豁免清单项目  ¨是¨否
符合简易低风险项目 ¨是¨否

	序号
	阶段应办结事项
	需要申报（勾选）
	已申报（勾选）
	完成环节

	①
	政府投资项目建议书审批
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	立项用地规划许可阶段完成审批

	②
	政府投资项目可行性研究报告审批
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	③
	企业投资项目备案
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	④
	企业投资项目核准
	[bookmark: _GoBack]¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	⑤
	建设项目用地预审与选址意见书
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	

	⑥
	建设用地规划许可证核发
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	⑦
	修建性详细规划、总平面图、建设工程设计方案审查、审批
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	工程建设许可阶段完成审批

	⑧
	建设工程规划类许可证核发
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	⑨
	新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	

	⑩
	建设项目安全设施设计审查
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	

	⑪
	应建防空地下室的民用建筑项目报建审批或防空地下室易地建设审批
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	

	⑫
	城市地下空间开发利用中人民防空事项审批
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	

	⑬
	招标上限值评审
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	施工许可阶段完成审批

	⑭
	雷电防护装置设计审核
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	⑮
	市政设施建设类审批
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	⑯
	工程建设涉及城市绿地、树木审批 
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	

	⑰
	因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	

	⑱
	施工图设计文件审查（多图联审，含消防、人防等）
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	⑲
	建设工程质量安全监督手续办理并核发建筑工程施工许可证
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	⑳
	招标上限值评审
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	㉑
	人防工程质量监督手续
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	

	㉒
	规划核实和土地核验 
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	竣工验收阶段完成审批

	㉓
	人防工程竣工验收备案
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	

	㉔
	涉及国家安全事项的建设项目验收
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	

	㉕
	雷电防护装置竣工验收 
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	㉖
	建设工程消防验收或备案
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	

	㉗
	建设工程城建档案验收
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   否
	

	㉘
	建设工程竣工验收备案
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	

	㉙
	城镇排水与污水处理设施竣工验收备案 
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	

	㉚
	燃气设施建设工程竣工验收备案
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	

	㉛
	市政公用设施接入
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	

	序号
	可并联申报事项
	需要申报（勾选）
	已申报（勾选）
	完成环节

	1
	建设项目压覆重要矿产资源审批
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	核发建设用地规划许可证前完成审批

	2
	风景名胜区内建设活动审批
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	3
	建设项目使用林地（含临时使用）及在森林和野生动物类型自然保护区或森林公园建设审批（核)	
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	4
	新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	核发建设工程规划许可证前完成审批

	5
	应建防空地下室的民用建筑项目报建审批或防空地下室易地建设审批
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	6
	城市地下空间开发利用中人民防空事项审批
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	

	7
	政府投资项目初步设计审批
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	8
	政府投资项目初步设计概算审批
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	9
	筹备设立（含扩建、异地重建）宗教活动场所以及宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	

	10
	超限高层建筑工程抗震设防审批
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	

	11
	涉及国家安全事项的建设项目审批
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	

	12
	危险化学品建设项目安全条件审查
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	

	13
	航道通航条件影响评价审核
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	核发建筑工程施工许可证前完成审批


	14
	建设项目环境影响评价审批
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	15
	取水许可审批
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	16
	洪水影响评价审批
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	17
	跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线（道）、电缆等设施审批
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	

	18
	医疗机构放射诊疗建设项目职业病危害预评价报告审核	
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	

	19
	建设工程文物保护和考古许可
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	20
	占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	21
	生产建设项目水土保持方案审批
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	22
	节能审查
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	23
	建设项目安全设施设计审查
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	24
	雷电防护装置设计审核
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	25
	市政设施建设类审批
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
	

	26
	工程建设涉及城市绿地、树木审批
	¨是   ¨否
	¨是   ¨否
	

	27
	因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核
	¨是，正常申报
¨是，告知承诺制申报
¨否
	¨是   ¨否
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