2023年度华容县胜峰国有林场

武陵山区生物多样性保护工程

项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 华容县胜峰国有林场

2024年 5 月 26 日

（此页为封面）

2023年度华容县胜峰国有林场

武陵山区生物多样性保护工程

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景。贯彻落实习近平总书记：“要着力提高森林质量，坚持生态优先、自然修复为主，坚持数量质量并重、质量优先，实施森林质量精准提升工程”的重要指示。

2.项目内容。对华容县胜峰国有林场一分场、三分场、四分场3000亩林地进行林地清理、间伐抚育等，并在林中空地上补植珍贵树种，构建多树种、近自然、多功能、健康的森林生态系统；

3.项目组织实施情况。武陵山区生物多样性保护工程项目由华容县林业局负责组织，华容县胜峰国有林场为实施主体之一。2021年9月由胜峰国有林场主要领导组成武陵山区生物多样性保护工程项目工作领导小组，负责严格按照作业设计及技术操作规程精准施工。

4.资金投入和使用情况。

（1）资金投入情况。2023年1月（华财建指【2021】0018号）收到185万元，应到位185万元，实际到位185万元。

（2）资金使用情况。2023年使用185万元，预算执行率100%。

- 项目绩效目标。

- 项目绩效总目标。构建多树种、近自然、多功能、健康的森林生态系统。

2.项目年度绩效具体目标

（1）数量指标。完成林区3000亩植被提质改造。

（2）质量指标。提质改造质量合格率达到90%以上。

（3）时效指标。项目在年内实施，年内完成；验收、保修、结算工作及时完成。

（4）成本指标。成本控制率100%，各项成本控制在预算范围内。

（5）社会效益。带动周边就业人数达到20人以上。

（6）满意度。周边居民和游客满意度达到85%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的。认真落实预算绩效管理工作要求，通过对森林质量精准提升专项资金的绩效评价，加强项目绩效管理，提高资金使用效率，同时促进单位预算管理水平，优化资源配置，为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、对象和范围：森林质量精准提升项目资金185万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

本次绩效评价原则遵循科学公正、公开透明、重点核查。根据项目设定绩效目标、评价指标和标准，对政策和项目实施效果，开展绩效自评。

- 绩效评价工作过程。

通过项目设定绩效评价指标，收集项目评价资料，全面了解项目立项依据、预算安排、组织实施情况，开展分析评价，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目综合得分92分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项。该专项立项依据充分，立项程序规范。

2.绩效目标。华容县胜峰国有林场编制了项目绩效目标。

3.资金投入。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务基本匹配。

（二）项目过程情况

1.资金管理情况

（1）资金到位率。2023年实际到位185万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率。2023年使用185万元，预算执行率100%。

（3）资金使用合规性。所有资金使用合规，无挪用、无截留现象。

2.组织实施情况

（1）管理制度健全性。针对本次项目制度了具体的实施方案。

（2）制度执行有效性。该项目对上级单位要求流程及合同规定的执行基本有效。

（三）项目产出情况

1.数量指标。完成林区3000亩植被提质改造。

2.质量指标。提质改造质量合格率85%。

3.时效指标。所有施工均在规定时间内完成。

4.成本指标。所有成本均控制在预算范围内，成本完成率全部达标。

（四）项目效益情况

1.实施效益

（1）社会效益。带动周边人员就业达到30人。

（2）生态效益。森林覆盖率增加2%。

2.满意度。栽植的林木、灌木、时令花草由于干旱、冰冻等极端天气影响部分死亡，影响人们感观；群众满意度没有达到预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验。

通过实施此次森林质量精准提质工程，黄山头国有林场的林地由纯种林改为了混交林，同龄林改为了异龄林、同层林改为了异层林，森林质量、抗病虫害能力都得到了很大提升。

（二）存在的主要问题。

1.质量的监管有待加强。

2.过程控制有待改进。

3.产出效益欠理想。

4.满意度待提升。

六、其他需要说明的问题

无