附件5

2023年度华容县道路运输服务中心

公交站牌维护、维修项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：(  盖章）

2024年 5 月 27 日

（此页为封面）

2023年度华容县道路运输服务中心

公交站牌维护、维修项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）根据县文明城市创建指挥部相关文件精神及职能职责，我单位负责全县范围内公交站牌的维护、维修。2023年我中心根据县文明城市创建指挥部的指示精神，对全县范围的199个公交站点的公交站牌（候车亭）进行了全面的摸底，确定了具体的维修事项，建立了相应的台账，制定了公交站牌维护、维修工作方案，对损坏的公交站牌进行了维护、维修，过时的公益广告进行了更换。

（二）总体目标：按时完成对全县199个公交站点的公交站牌（候车亭）的全面维护和维修。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过对公交站牌的维护、维修，提升我县整体形象和人民群众幸福感。

对象：全县公交站牌。

范围：华容县内

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由各级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系（附表说明）。坚持统一领导、科学规范、公开公正、分级分类、绩效关联的原则，按照成本效益法、比较法、公众评判法等方法进行绩效评价。具体评价指标采用《财政支出项目绩效评价指标评分表》，按指标及评价标准打分。

评价方法。目标效益分析法和公众评判法。

（三）绩效评价工作过程。

根据上级指示精神，我中心制定相应的工作方案，对全县公交站牌进行摸底排查，确定了具体的维修事项，并完成了预算编制，报县交通运输局审批通过。再根据方案要求和实际情况，及时完成对全县公交站牌的维护、维修。

三、综合评价情况及评价结论

根据上级指示精神，经局分管领导批准，我单位召开了班子成员会议集体研究，并制定了公交站牌维护、维修方案。

根据制定的公交站牌维护、维修方案，我中组织工作人员对全县公交站牌进行摸底排查，确定了具体的维修事项，建立台账，并完成了预算编制，报县交通运输局审批通过。再根据方案要求和实际情况，及时完成了对全县公交站牌的维护、维修。通过对公交站牌进行维护、维修以及更换公益广告，提升了我县城市的整体形象，人民群众的幸福感，为文明城市创建评选提供有力保障。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

根据上级指示精神，经我单位召开了班子成员会议集体研究，局分管领导批准，并制定了公交站牌维护、维修方案。

(二)项目过程情况。

根据制定的公交站牌维护、维修方案，对全县公交站牌进行摸底排查，确定了具体的维修事项。共更换候车亭遮雨棚38处、重新喷涂油漆187处、更换耐力板23块、重新安装宣传栏16个、更新宣传栏公益广告212块。

(三)项目产出情况。

通过公交站牌维护、维修，提升了我县城市的整体形象，人民群众的幸福感。

(四)项目效益情况。

通过公交站牌维护、维修，为文明城市创建评选提供有力保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法：我中心在上级部门指导下，健全和完善了道路运输领域的绩效指标体系和管理制度，加强了绩效管理人员业务培训。规范了绩效目标编审、绩效运行监控、绩效评价实施和绩效结果应用等绩效管理全过程。积极与县文明城市创建指挥部对接，认真开展相关工作，按时完成年度工作任务。

六、其他需要说明的问题

无